产品构思

产品定位人群：父亲

具体产品：以时间轴模式，配合部分小游戏，回忆人生几大重要阶段时父亲的陪伴。

兼容平台：各大主流浏览器

相关产品细节构思：

进入页面之后，出现开场文字说明，后出现动画，引导用户回忆与孩子相处的各个重要阶段，回忆结束，进入小游戏环节。完成与动画相对应的游戏后进入下一个人生阶段动画页面。用户可跳过游戏。全部时间轴遍历后，最后感言动画。

拥有的基本功能：

核心功能：小游戏 – 与孩子成长相关的游戏

核心功能：用户引导动画

辅助功能：时间轴效果

网页交互图：

进入网页

下一个时间轴

注：每个孩子成长阶段的游戏完成后，出现一段感谢父亲的话

放弃当前游戏，进入

心里话界面

返回当前游戏起始

选择

注：根据孩子成长的几个重要阶段确定时间轴

进入

游戏成功

所有游戏结束

感恩界面

时间轴遍历完毕

心里的话界面

玩游戏

小游戏界面

时间轴对应动画

引导用户回忆动画

| 姓名 | 8：00 – 8：30 | 8：30 – 9:00 | 9：00 – 9：30 | 9：30 – 10：00 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 魏鹏翔 | 游戏1功能实现 | 游戏1功能实现 | 游戏1功能实现 | 游戏1功能实现 |
| 苏思馨 | 线框图实现 | 线框图实现 | 第一幕动画实现 | 第一幕动画实现 |
| 许妮莎 | 时间轴实现 | 时间轴实现 | 时间轴实现 | 时间轴实现 |

| 姓名 | 10：00 – 10：30 | 10：30 – 11:00 | 11：00 – 11：30 | 11：30 – 12：00 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 魏鹏翔 | 游戏1功能实现 | 游戏1功能实现 | 游戏2功能实现 | 游戏2功能实现 |
| 苏思馨 | 第一幕动画实现 | 第一幕动画实现 | 第二幕动画设计 | 第二幕动画设计 |
| 许妮莎 | 孩子性别选择界面 | 孩子性别选择界面 | 游戏1后感言界面 | 游戏后1感言界面 |

| 姓名 | 12：00 – 12：30 | 12：30 – 13:00 | 13：00 – 13：30 | 13：30 – 14：00 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 魏鹏翔 | 午休 | 游戏2功能实现 | 游戏2功能实现 | 游戏3功能实现 |
| 苏思馨 | 午休 | 第二幕动画实现 | 游戏界面优化 | 第三幕动画实现 |
| 许妮莎 | 午休 | 游戏2后感言界面 | 游戏2后感言界面 | 游戏3后感言界面 |

| 姓名 | 14：00 – 14：30 | 14：30 – 15:00 | 15：00 – 15：30 | 15：30 – 16：00 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 魏鹏翔 | 游戏3功能实现 | 游戏3功能实现 | 游戏4功能实现 | 游戏4功能实现 |
| 苏思馨 | 第三幕动画实现 | 第三幕动画实现 | 第四幕动画实现 | 第四幕动画实现 |
| 许妮莎 | 游戏3后感言界面 | 游戏3后感言界面 | 游戏4后感言界面 | 游戏4后感言界面 |

| 姓名 | 16：00 – 16：30 | 16：30 – 17:00 | 17：00 – 17：30 | 17：30 – 18：00 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 魏鹏翔 | 游戏4功能实现 | 小功能调整或添加 | 小功能调整或添加 | 小功能调整或添加 |
| 苏思馨 | 第四幕动画实现 | 小功能调整或添加 | 小功能调整或添加 | 小功能调整或添加 |
| 许妮莎 | 游戏4后感言界面 | 小功能调整或添加 | 小功能调整或添加 | 小功能调整或添加 |

| 姓名 | 18：00 – 18：30 | 18：30 – 19:00 | 19：00 – 19：30 | 19：30 – 20：00 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 魏鹏翔 | 页面整合与调整 | 页面整合与调整 | 页面整合与调整 | 页面整合与调整 |
| 苏思馨 | 页面整合与调整 | 页面整合与调整 | 页面整合与调整 | 页面整合与调整 |
| 许妮莎 | 页面整合与调整 | 页面整合与调整 | 页面整合与调整 | 页面整合与调整 |